Relatório do Sistema EasyClinic - Sprint 04

1. Papéis e Responsabilidades dessa Semana

Esta seção descreve os papéis e as responsabilidades dos membros da equipe Scrum para a Sprint 04.

- Product Owner (PO): Hilton Tavares - Responsável por direcionar requisitos, priorizar a construção do backlog, realizar a validação de telas e garantir a coerência do produto.

- Scrum Master (SM): Guilherme Alves - Responsável por garantir que a equipe siga as práticas do Scrum, organizar artefatos e realizar o registro das cerimônias da sprint.

- Time de Desenvolvimento (Devs): Francisco Neto, Nicolas Damasceno e Renato Paiva - Responsáveis pelos protótipos, estruturação das telas, produção de código HTML e revisões do backlog.

2. Refinamento de Histórias de Usuário, Critérios de Aceitação e Cenários de Uso

O refinamento das histórias de usuário (HUs) a serem implementadas na Sprint 04 está detalhado a seguir, incluindo a prioridade, os critérios de aceitação e as tarefas (Tasks) definidas.

2.1. HU01 – Integração do Banco de Dados JSON com o Sistema

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| História | Como usuário do sistema, quero que todas as telas utilizem corretamente os dados armazenados no arquivo JSON, garantindo que informações, preferências e credenciais sejam carregadas e salvas de forma consistente. |
| Prioridade | Alta |

Critérios de Aceitação

| N∘ | CRITÉRIO |
| --- | --- |
| 1 | Todas as telas devem carregar dados diretamente do JSON. |
| 2 | Alterações feitas nas configurações devem ser registradas no JSON. |
| 3 | O sistema deve manter e limpar sessão de usuário utilizando o JSON. |

Lista de Tasks

- HU01 - TASK01: Criar camada de acesso ao JSON

- HU01 - TASK02: Integrar validação de login com o JSON

- HU01 - TASK03: Aplicar leitura e escrita de preferências

- HU01 - TASK04: Registrar sessão do usuário no JSON

2.2. HU02 – Padronização da Experiência e Navegação

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| História | Como usuário do sistema, quero receber mensagens consistentes e claras em todas as telas, e navegar entre elas de forma fluida, mantendo uma experiência unificada. |
| Prioridade | Média |

Critérios de Aceitação

| N∘ | CRITÉRIO |
| --- | --- |
| 1 | Mensagens de sucesso, erro e aviso devem seguir o mesmo padrão visual. |
| 2 | Redirecionamentos devem funcionar sem travamentos ou telas intermediárias inesperadas. |
| 3 | Filtros e preferências devem manter estado conforme o usuário navega. |

Lista de Tasks

- HU02 - TASK01: Padronizar mensagens de feedback

- HU02 - TASK02: Revisar redirecionamentos entre telas

- HU02 - TASK03: Garantir persistência do estado do usuário

2.3. HU03 – Consolidação das Telas do Sistema

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| História | Como usuário, quero que todas as telas estejam funcionando, visualmente coerentes e livres de erros, garantindo fluidez no uso diário. |
| Prioridade | Média |

Critérios de Aceitação

| N∘ | CRITÉRIO |
| --- | --- |
| 1 | Telas devem estar livres de bugs que prejudiquem interação. |
| 2 | Todos os botões e campos devem responder corretamente. |
| 3 | Layout deve manter a identidade visual do sistema. |

Lista de Tasks

- TASK01: Revisar protótipos e layout

- TASK02: Corrigir bugs funcionais

- TASK03: Ajustar padronização visual

3. Roteiros de Criação de Interfaces

Esta seção detalha o roteiro de criação e validação para as interfaces, focado na integração e consolidação do sistema.

3.1. Roteiro de Teste (Foco na Integração JSON - HU01)

Este roteiro visa validar a correta integração do banco de dados JSON com as funcionalidades do sistema.

- Acessar a tela de Login.

- Tentar logar com credenciais válidas e verificar se o sistema carrega o usuário a partir do JSON.

- Acessar a tela de Configurações.

- Alterar uma preferência de exibição (ex: tema) e clicar em "Salvar".

- Verificar se a alteração foi persistida no arquivo JSON.

- Navegar para outra tela e retornar à tela de Configurações.

- Verificar se o estado da preferência (lido do JSON) se manteve.

3.2. Roteiro de Teste (Foco na Padronização e Consolidação - HU02 e HU03)

Este roteiro visa garantir a coerência visual e a funcionalidade geral das telas.

- Navegar por todas as telas do sistema (Login, Inicial, Relatórios etc.).

- Verificar se o fluxo de navegação está fluído e sem travamentos.

- Executar ações que gerem mensagens de feedback (ex: login inválido, salvar configurações).

- Verificar se as mensagens de sucesso, erro e aviso seguem o mesmo padrão visual (cor, fonte, posição).

- Em telas com filtros (ex: Relatórios), aplicar um filtro e navegar para outra tela.

- Retornar à tela e verificar se o estado dos filtros (persistência) foi mantido.

4. Fluxo de Navegação e Telas


4.1 Fluxo de navegação

O fluxo de navegação do sistema EasyClinic, incluindo as telas existentes, deve ser mantido e consolidado para garantir a coerência das novas funcionalidades.

4.2 Telas

Tela de login.


Tela da página inicial.

Tela Pacientes

Tela Pacientes com a opção para cadastro de novos


Tela Consultas


Tela Consultas com a opção de cadastro para novas


Tela Agenda Médica

Tela Usuários

Tela Usuários com cadastro para novos


Telas Relatório


Tela de Configuração

5. Registro das Cerimônias da Sprint

Data: 08/12/2025 das 19:00h às 19:30h.
Principais pautas: Definição das funções, definição das tarefas a serem realizadas nessa semana e início da organização do Trello.
Plataforma: Discord.

Data - 09/12/2025 das 11:00h às 11:40h.
Reunião para conversar sobre alinhamento de pensamentos sobre os últimos detalhes a serem finalizados no site para o começo da confecção no relatório e no slide.
Plataforma: WhatsApp

Data - 10/12/2025 das 10:00h às 10:40h
Reunião para determinação de consenso sobre os últimos detalhes a serem implementados no site e discussão sobre o desenvolvimento do relatório.
Plataforma: WhatsApp

Data - 11/12/2025 das 10:00h às 10:40h
Reunião para conferimento da qualidade do site final produzido e levantamento de considerações para a finalização do relatório e do slide.
Plataforma: WhatsApp

Data - 12/12/2025 das 07:00h às 07:30h
Última reunião da semana, a qual será realizada para a realização dos últimos testes relacionados ao site, conferimento do relatório e do slide produzido, assim como para a preparação da apresentação que englobara os progressos dessa semana e das outras de maneira geral.
Plataforma: WhatsApp

Data - 12/12/2025 das 09:00h às 09:20h 
Junção dos artefatos para a apresentação e discussão sobre os pequenos detalhes finais.
Local: WhatsApp

Data - 12/12/2025 das 09:20h às 09:30h
Reunião para reflexão sobre os aprendizados adquiridos durante todo esse processo realizados durante essas semanas e discussão sobre a importância desses conhecimentos no mercado.
Plataforma: Discord

6. Links das Sprints

- Trello: https://trello.com/invite/b/691d1921732eff5cc4b985cf/ATTI0cd7e36939649d34 c2fc25f5df0f89ce43FA04B9/quadro-de-scrum-de-easyclinic

- GitHub: https://github.com/Guilherme-sta/EasyClinic-Scrum-.git