# Relatório do Sistema EasyClinic

# Papeis e responsabilidades dessa semana

• Product Owner (PO): Nicolas Damasceno - Responsável por definir a visão do produto, identificar usuários e orientar o foco do equipe sobre o que deveria ser entregue.

• Scrum Master (SM): Francisco do Nascimento - Responsável por garantir que a equipe siga as práticas do Scrum e realizar o registro das cerimônias da sprint.

• Time de Desenvolvimento (Devs): Guilherme Alves, Renato Paiva e Hilton Tavares- Responsáveis pelos protótipos, estruturação das telas, produção de código HTML e revisões do backlog.

## 1. Visão do Sistema

Nome provisório: EasyClinic — Sistema de Gestão Clínica

Problema / Necessidade:

Clínicas de médio porte enfrentam dificuldades para organizar consultas, controlar pacientes, gerenciar médicos e acompanhar atendimentos, gerando atrasos e inconsistências.

Objetivo Principal:

Facilitar o gerenciamento centralizado da clínica, prover indicadores e melhorar a organização e a precisão das operações.

Público-alvo:

Recepcionistas, Médicos, Administradores, Gestores e Equipe de TI.

Valor esperado:

• Redução de erros e retrabalho

• Acesso rápido às informações

• Agilidade no agendamento

• Acompanhamento de indicadores

• Centralização de dados

## 2. Identificação dos Atores

• Recepcionista – agenda consultas e gerencia pacientes.

• Médico – acessa agenda e registra atendimentos.

• Administrador – gerencia usuários e relatórios.

• Paciente – tem seus dados registrados.

• Gestor – acessa métricas e estatísticas.

• Equipe de TI – mantém o sistema.

## 3. Product Backlog Inicial

## 1. Como recepcionista, quero cadastrar pacientes para manter o registro de atendimentos.          Aceitação através da possibilidade de inserção de dados básicos e confirmação do cadastro. Prioridade alta

## 2. Como recepcionista, quero agendar consultas para organizar o fluxo da clínica.                Aceitação através da possibilidade de seleção de paciente, médico, data, horário e confirmação. Prioridade Alta.

## 3. Como médico, quero visualizar minha agenda do dia para acompanhar meus atendimentos. Aceitação através da possibilidade de exibição de horários, pacientes e status da consulta. Prioridade alta

## 4. Como administrador, quero gerenciar usuários internos para controlar o acesso ao sistema. Aceitação através da criação, edição e exclusão de usuários com diferentes funções.    Prioridade alta

## 5. Como gestor, quero visualizar indicadores do sistema para acompanhar o desempenho da clínica. Aceitação através de cards com números atualizados e visão geral na tela inicial. Prioridade média

## 6. Como recepcionista, quero atualizar o status das consultas para manter o sistema atualizado. Aceitação através da alteração para confirmada, check-in ou cancelada. Prioridade média

## 7. Como médico, quero finalizar atendimentos para registrar a conclusão da consulta.           Aceitação através de marcação de atendimentos como concluído e registro de horário. Prioridade média

## 8. Como administrador, quero acessar relatórios para avaliar o funcionamento da clínica. Aceitação através de exibição de métricas, gráficos e históricos filtráveis. Prioridade baixa

9. Como gestor, quero visualizar atividades recentes para acompanhar a rotina da recepção.       Aceitação através de lista com horário, usuário responsável e ação realizada. Prioridade baixa

## 4. Interfaces Principais

• Tela de Cadastro de Usuário – Permite que o administrador cadastre novos usuários internos definindo nome, login e função.

## • Tela de Login – Permite que o usuário acesse o sistema inserindo e-mail/usuário e senha.

## • Tela Inicial – Apresenta indicadores gerais, atividades recentes, consultas da semana e atalhos para as seções principais.

## • Tela de Pacientes – Permite cadastrar, listar, editar e buscar pacientes.

## • Tela de Consultas – Permite agendar consultas, atualizar status, editar informações e visualizar agendamentos.

## • Agenda Médica – Exibe a agenda organizada por médico, com horários e consultas associadas.

## • Tela de Usuários – Permite gerenciar usuários internos, realizando criação, edição e controle de permissões.

## • Relatórios – Exibe gráficos, contagens e métricas gerais da clínica.

## • Configurações – Permite definir preferências do sistema, dados da clínica, opções de segurança e personalização.

## 5. Dados Armazenados

• Paciente - Armazena dados pessoais e informações cadastrais.

• Consulta - Armazena horário, status, médico e paciente.

• Médico - Armazena dados do profissional e agenda.

• Usuário - Contém perfis de login internos.

• Atividades - Histórico de ações (agendamentos, cadastros, alterações).

• Relatórios - Dados consolidados para visualização posterior.

## 6. Registro das Cerimônias da Sprint

Sprint Planning – 16/11

Decisões:

• Definição do tema sistema para gestão clínica: EasyClinic

• Escolha das ferramentas: HTML/CSS/JS, Github, Trello e Discord

• Distribuição dos papéis

• Discussão da estrutura página inicial do sistema

Daily Scrum - 17/11

Avanços:

• Planejamento da estrutura base do HTML

• Início da construção da tela inicial com seus indicadores principais

• Criação do quadro Trello e do GitHub

Daily Scrum - 18/11

Progresso:

• Estruturação da tela inicial com área do gráfico e tabelas de próximas consultas

• Implementação do gráfico semanal em SVG e da inserção das atividades recentes no painel

• Melhoramento da qualidade visual do site

Daily Scrum - 19/11

Encerramentos:

• Finalização da protótipo da tela inicial.

• Revisão geral do HTML

• Começo da estruturação do que foi juntado para o documento e para os slides

• Início da colocação de arquivos no github

Sprint Review – 20/11

A equipe apresentou:

• Protótipo completo da tela inicial com menu lateral, cards, gráfico semanal, tabela de consulta e área de atividades recentes

• Slide finalizado com descrições da equipe e informações do prótipo

• Documento quase finalizado

Feedback:

• A interface está clara e funcional além de ter uma boa estética

• Focar em CRUDs e funcionalidades nas próximas sprints

Retrospectiva – 20/11

Pontos positivos:

• Organização via Trello e Github

• Protótipo concluído antes do prazo

• Boa distribuição de tarefas

Pontos a melhorar:

• Melhorar ritmos de commits no git

Ações para a próxima sprint:

• Criar padrão de histórias no Trello

• Registar decisões técnicas de forma mais detalhada

# 7. Funcionalidades do Protótipo da Tela Inicial

A seguir, apresenta-se a imagem referente ao protótipo da Tela Inicial do sistema EasyClinic, desenvolvido em HTML/CSS/JS. Esta tela reúne os principais indicadores operacionais da clínica, acessos rápidos e informações essenciais para recepcionistas, médicos e gestores.

## Figura 1 – Protótipo da Tela Inicial

As funcionalidades identificadas no protótipo incluem:

• Visualização de indicadores gerais (consultas do dia, pacientes cadastrados, médicos ativos e cancelamentos).

• Exibição de gráfico semanal de consultas.

• Lista de próximas consultas com horário, paciente, médico e status.

• Painel de atividades recentes, destacando ações de recepção e médicos.

• Menu lateral com acesso às seções principais (Pacientes, Consultas, Agenda Médica, Usuários, Relatórios e Configurações).

• Barra de busca para localizar pacientes ou consultas.

• Área de usuário contendo notificações, nome e identificação do profissional logado.